**Муниципальное образование сельское поселение Усть-Юган**

**Нефтеюганский район**

**Ханты-Мансийский автономный округ – Югра**

**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**УСТЬ-ЮГАН**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

\_\_12.03.2012\_\_ № \_\_15-па\_

п. Усть-Юган

Об утверждении Плана

противопаводковых мероприятий в весенне-летний период

на территории сельского поселения Усть-Юган на 2012 год

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями на 07.12.2011), от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изменениями на 11.01.2011), Уставом сельского поселения, п о с т а н о в л я ю:

 1. Утвердить План противопаводковых мероприятий в весенне-летний период на территории сельского поселения Усть-Юган на 2012 год**,** согласно приложению.

 2. Данное постановление подлежит опубликованию (обнародованию) в средствах массовой информации.

 3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава поселения С.В. Колосенко

Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения Усть-Юган

от\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПЛАН**

противопаводковых мероприятий в весенне-летний период

на территории сельского поселения Усть-Юган на 2012 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование****мероприятия** | **Срок****исполнения** | **Ответственные****лица** | **Место** **проведения** | **Исполнители** | **Отметка о выполнении** |
| **Противопаводковые мероприятия в весенне-летний период** |
| 1 | Заседания КЧС | Май  | ПредседательКЧС и ОПБ | Администрация Усть-Юган | КЧС сельского поселения Усть-Юган |  |
| 2 | Осуществление постоянного контроля за уровнем воды в водоемах | Май-Июль | Инженер по ГО и ЧС | Администрация Усть-Юган | Инженер по ГО и ЧС |  |
| 3 | Уточнение схемы оповещения ПЭП | Март | ПредседательКЧС и ОПБ | Администрация Усть-Юган | Инженер по ГО и ЧС |  |
| 4 | Уточнение зоны подтопления  | Апрель-Май | Инженер по ГО и ЧС | Администрация Усть-Юган | Инженер по ГО и ЧС |  |
| 5 | Тренировка ПЭП | Апрель | Инженерпо ГО и ЧС | Администрация Усть-Юган | Инженерпо ГО и ЧС |  |