Муниципальное образование сельское поселение Усть-Юган

Нефтеюганский район

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

УСТЬ-ЮГАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

___18.06.2012_______                                                                                         № _54-па_

п. Усть-Юган

Об утверждении ведомственной целевой программы

«Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных

домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов

муниципального образования сельское поселение Усть-Юган

на 2012-2014 годы»

В соответствии со ст.179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями на 07.12.2011), руководствуясь Уставом муниципального образования сельское поселение Усть-Юган, п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить ведомственную целевую программу «Капитальный ремонт 
и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципального образования сельское поселение Усть-Юган на 2012-2014 годы» согласно приложению.

- Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене «Усть-Юганский вестник»  и размещению на сайте Администрации сельского поселения Усть-Юган.

- Настоящее постановление вступает в силу после официального опу-бликования (обнародования) в информационном бюллетене «Усть-Юганский вестник». 
         4. Контроль за выполнением постановления осуществляю лично.

Глава поселения				   С.В. Колосенко

Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения Усть-Юган

от  18.06.2012       №  54-па

ПАСПОРТ

ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципального образования сельское поселение Усть-Юган на 2012-2014 годы»

| Заказчик программы | Муниципальное образование Усть-Юган |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | Ведомственная целевая программа «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» муниципального образования сельское поселение Усть-Юган на 2012-2014 годы» |  |  |  |  |
| Разработчик программы | Администрация сельского поселения Усть-Юган |  |  |  |  |
| Исполнители программы | Администрация сельского поселения Усть-Юган |  |  |  |  |
| Цели и задачи программы | Цель Программы: - Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов поселения посредством доведения технико-эксплуатационного состояния асфальтовых покрытий до нормативных требований (ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы», требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», ВСН 24-88 «Технические правила ремонта и содержания, автомобильных дорог», СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»). Задачи Программы: - Выполнение капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов поселения. - Выполнение капитального ремонта и ремонта проездов к дворовым территориям многоквартирных домов поселения. |  |  |  |  |
| Показатели результативности | Улучшение технического состояния покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов сельского поселения (показатели приведены в таблице 1). |  |  |  |  |
| Характеристика программных мероприятий | Капитальный ремонт, ремонт и благоустройство внутриквартальных проездов и дворовых территорий многоквартирных домов поселения. |  |  |  |  |
| Сроки реализации программы | 2012 -2014 годы |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования программы | Источники | Всего | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
|  | местный бюджет, тыс. руб. | 565000 | 565000 | 0 | 0 |
|  | Всего, тыс. руб. | 565000 | 565000 | 0 | 0 |
|  | Объём финансирования Программы за счет средств бюджета определяется в соответствии с утвержденным бюджетом на соответствующий финансовый год . |  |  |  |  |
| Ожидаемые – конечные результаты реализации программы (показатели социально-экономической эффективности) | В ходе исполнения мероприятий Программы планируется: - Капитальный ремонт, ремонт 1627 кв. м дворовых территорий многоквартирных домов поселений на 2012 г - Капитальный ремонт, ремонт 478 кв. м проездов к дворовым территориям многоквартирных домов поселений (показатели приведены в таблице 2). на 2012 г. |  |  |  |  |

Основные термины и понятия

Дворовая территория - территория, прилегающая к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе местами стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами.

Проезды к дворовым территориям многоквартирных домов - автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

1. Характеристика проблем, на решение которых направлена

целевая программа

В существующем жилищном фонде на территории сельского 
поселения муниципального образования сельское поселение Усть-Юган объекты благоустройства дворовых территорий за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое состояние и не отвечают в полной мере современным и нормативным требованиям.

Значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, так как в течение длительного периода не производился капитальный ремонт по причине отсутствия достаточного финансирования данных объектов. В связи с вышеизложенным возникает необходимость повышения уровня благоустройства дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов посредством приведения технико-эксплуатационного состояния асфальтовых покрытий дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов к нормативным требованиям.

Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня технико-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения.

В связи с вышеизложенным возникает необходимость повышения уровня благоустройства дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов посредством приведения технико-эксплуатационного состояния асфальтовых покрытий дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов к нормативным требованиям.

Применение программно-целевого метода при решении вышеуказанной проблемы обусловлено необходимостью комплексного подхода для достижения поставленной цели, обеспечивающего проведение мероприятий по разным направлениям благоустройства территории поселения.

2. Основные цели и задачи целевой программы,

целевые показатели

Основной целью Программы является:

- Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов поселения посредством доведения технико-эксплуатационного состояния асфальтовых покрытий до нормативных требований (ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», ВСН 24-88 «Технические правила ремонта и содержания, автомобильных дорог», СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»).

Для достижения цели Программы необходимо решить следующие задачи:

1.	Выполнение капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов поселения.

2.	Выполнение капитального ремонта и ремонта проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов поселения.

Потребность в ремонте дорожного покрытия:

| Показатель | Всего: | в том числе, м 2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | необходимо заменить покрытие до нормативных требований |
| Общая площадь внутридворовых территории МКД, кв. м | 4500 | 4500 |
| Общая площадь проездов к внутридворовым территориям МКД, кв. м | 4000 | 4000 |

3. План программных мероприятий

Реализация задач будет осуществлена за счёт выполнения следующих 
мероприятий настоящей Программы:

капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, поселений указанных в таблице 3 к настоящей Программе (срок исполнения мероприятия - в течение 2012-2014 годов);

капитальный ремонт и ремонт проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов поселений, указанных в таблице 3 к настоящей 
Программе (срок исполнения мероприятия - в течение 2012-2014 годов).

В рамках выполнения программных мероприятий будут выполнены работы по ремонту и капитальному ремонту дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов поселений с заменой асфальтового покрытия.

Перечень программных мероприятий формируется по каждому году 
и согласовывается с заместителем главы муниципального образования.

4. Ожидаемые конечные результаты реализации целевой Программы

В результате реализации системы мероприятий Программы, направленных на формирование в микрорайонах жилой застройки среды, благоприятной для проживания населения, будут получены следующие качественные изменения, несущие позитивный социальный эффект:

1. проведение капитального ремонта, ремонта 4500 кв. м дворовых 
территорий многоквартирных домов поселений;

2. проведение капитального ремонта, ремонта 4000 кв. м проездов 
к дворовым территориям многоквартирных домов поселений.

В результате проведения мероприятий повысится уровень комфортности проживания населения в целом по муниципальному образованию сельское поселение Усть-Юган и Нефтеюганскому району.

5. Механизм реализации ведомственной

целевой Программы

Размещение заказов на право заключения муниципального контракта 
на реализацию программных мероприятий осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Приёмка работ по асфальтированию будет осуществляться комиссионно, с участием представителей заказчика, подрядной организации, представителем сельского поселения.

Проверка целевого использования средств, выделенных на реализацию 
мероприятий Программы, осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством.

6. Обоснование потребности финансового обеспечения

Программы

Финансирование мероприятий Программы предусматривается за счет средств федерального бюджета и местного бюджета.

Для реализации мероприятий Программы запланировано:

| Источники | Всего | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Местный бюджет, тыс. руб. | 565 | 565 | 0 | 0 |
| Всего, тыс. руб. | 565 | 565 | 0 | 0 |

Таблица 1

Целевые показатели результативности программы 
«Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» муниципального образования сельского поселения Усть-Юган

на 2012-2014 годы»

| № | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации программы (конец 2011 года) | Значения показателя по годам |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы (2014 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 |  |
| 1. | Улучшение технического состояния покрытия дворовых территорий многоквартирных домов , % | 0,0 | 0 |  |  |  |
| 2. | Улучшение технического состояния проездов к дворовым территориям многоквартирных домов , % | 0,0 | 11,9 |  |  |  |

Таблица 2

Ожидаемые конечные результаты реализации программы

| № | Наименование конечных результатов | Базовый показатель на начало реализации программы (конец 2011 года) | Значения показателя по годам |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы (2014 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 |  |
| 1. | Капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов (включая ремонт стоянок автомобильного транспорта), м² | 0 | 1627 |  |  |  |
| 2. | Капитальный ремонт, ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов поселений, м² | 0 | 478 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЛАН ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия программы | Государственный заказчик |  | Источники финансирования (в том числе по согласованию) | Финансовые затраты, тыс.руб. |  |  |  |  |  | Ожидаемые результаты |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 2012 | 2013 |  | 2014 |  |  |  |  |  |
| Цель программы: повышение уровня благоустройства дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов поселения посредством доведения технико-эксплуатационного состояния асфальтовых покрытий до нормативных требований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача № 1: выполнение капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Выполнение капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов поселений | муниципальное образование сельское поселение Усть-Юган, Администрация с.п. Усть-Юган. | всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Улучшение технического состояния покрытия дворовых территорий многоквартирных домов |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования с.п. Усть-Юган |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче № 1 |  | всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования с.п. Усть-Юган |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Задача № 2 Выполнение капитального ремонта и ремонта проездов к дворовым территориям многоквартирных домов поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.Выполнение капитального ремонта и ремонта проездов к дворовым территориям многоквартирных домов поселения | муниципальное образование сельское поселение Усть-Юган |  | всего, в том числе: | 565 | 565 | 0 |  | 0 |  | Улучшение технического состояния проездов к дворовым территориям многоквартирных домов |  |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципального образования с.п. Усть-Юган | 565 | 565 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Итого по Задаче 2 |  |  | всего, в том числе: | 565 | 565 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципального образования с.п. Усть-Юган | 565 | 565 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе |  |  | всего, в том числе: | 565 | 565 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципального образования с.п. Усть-Юган | 565 | 565 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Примечание: Перечень дворовых территорий, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов поселения, подлежащих капитальному ремонту и ремонту будет уточняться в соответствующем году. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |