Муниципальное образование сельское поселение Усть-Юган

Нефтеюганский муниципальный район

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

УСТЬ-ЮГАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.03.2021                                                                                           № 19-па

п. Усть-Юган

О мероприятиях по подготовке к паводковому периоду 2021 года

и предупреждению негативных явлений, связанных с половодьем

на территории сельского поселения Усть-Юган

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях обеспечения безопасности населения в период ледохода и весенних паводков, предотвращения фактов материального ущерба  п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить План мероприятий по подготовке к паводковому периоду 2021 года и предупреждению негативных явлений, связанных с половодьем на территории сельского поселения Усть-Юган  (далее – План) согласно приложению.

2. Специалисту по комплексной  безопасности  Завьяловой И.А. в срок до 25.03.2021:

2.1. Разработать памятки для населения с размещением на информационных стендах и в сети Интернет.

2.2. Уточнить совместно с руководителями пунктов временного размещения (далее - ПВР) функциональные обязанности членов ПВР.

2.3. Систематически информировать население сельского поселения о состоянии водоемов и складывающейся паводковой обстановке.

3. Руководителям предприятий, организаций и учреждений независимо от форм собственности, расположенных на территории сельского поселения Усть-Юган,  привести в готовность силы и средства, привлекаемые на выполнение противопаводковых мероприятий и проведение спасательных, аварийно-восстановительных работ в соответствии с приложением.

4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения Усть-Юган в сети Интернет.

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельского

поселения  Усть-Юган                                                  В.А. Мякишев

Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения Усть-Юган

от  19.03.2021  №  19-па

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке к паводковому периоду 2021 года и предупреждению негативных явлений,

связанных с половодьем на территории сельского поселения Усть-Юган

| № | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести корректировку планов действий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС) природного и техногенного характера | апрель | Комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности (далее – КЧС и ОПБ) |  |
| 2. | Уточнить районы вероятного затопления и организовать постоянный контроль за развитием паводковой обстановки | апрель | Cпециалист по комплексной безопасности Завьялова И.А. |  |
| 3. | Проверка состояния и уточнение сил и средств, привлекаемых для ликвидации ЧС | до 30.04.2021 | Руководители предприятий, организаций и учреждений, специалист по комплексной безопасности Завьялова И.А. |  |
| 4. | Согласование порядка привлечения сил и средств для предотвращения и ликвидации ЧС в паводковый период | до 30.04.2021 | КЧС и ОПБ, специалист по комплексной безопасности Завьялова И.А. |  |
| 5. | Проверка и приведение в готовность пунктов временного размещения (ПВР), определение маршрутов эвакуации, организация первоочередного жизнеобеспечения населения | до 30.04.2021 | Руководители ПВР |  |
| 6. | Корректировка схемы связи и оповещения руководящего состава | до 30.04.2021 | Cпециалист по комплексной безопасности Завьялова И.А. |  |
| 7. | Организовать в учебных заведениях сельского поселения Усть-Юган проведение занятий на тему: «Порядок действий в паводковый период и в случае угрозы затопления, правила безопасности на воде» | до 30.04.2021 | Общеобразовательные учреждения |  |
| 8. | Провести организационную и разъяснительную работу среди населения поселений о поведении в период вскрытия рек, прохождения ледохода и паводка | до 30.04.2021 | Cпециалист по комплексной безопасности Завьялова И.А. |  |
| 9. | Организовать мониторинг, сбор, обобщение и своевременную передачу донесений о паводковой обстановке и возможном обрушении береговой зоны | в период паводка | Cпециалист по комплексной безопасности Завьялова И.А. |  |
| 10. | Создать необходимые запасы строительных материалов (щебень, песок, дорожная смесь и т.д.) для ликвидации угрозы размыва земляных плотин | март-апрель | Глава сельского поселения, руководители предприятий, организаций и учреждений |  |
| 11. | Проверка объектов жизнеобеспечения (электро-, тепло-, водоснабжения) на предмет безаварийной работы | март-май | Руководители предприятий, организаций и учреждений |  |
| 12. | Организовать информирование населения об угрозе возникновения затопления (обрушения береговой зоны) и правилах поведения при стихийных бедствиях на официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения Усть-Юган в сети Интернет | в период паводка | Глава сельского поселения, специалист по комплексной безопасности Завьялова И.А. |  |
| 13. | Привести в готовность силы и средства организаций и предприятий независимо от форм собственности, в случае необходимости для ликвидации угрозы стихийных бедствий | апрель-май | Руководители предприятий, организаций и учреждений |  |
| 14. | В период резкого подъема воды организовать дежурство ответственных должностных лиц на территории сельского поселения | в период паводка | Заместитель главы поселения, руководители предприятий, организаций и учреждений, КЧС и ОПБ |  |
| 15. | Организовать круглосуточное наблюдение за состоянием гидротехнических сооружений и уровнем воды. Осуществлять замеры уровня воды 2 раза в сутки в 900 и в 1800 часов | в период паводка | Cпециалист по комплексной безопасности Завьялова И.А. |  |
| 16. | Информировать население о прохождении весеннего паводка, проводимой работе по защите населения и территории от ЧС, вызванных паводком | в период паводка | Cпециалист по комплексной безопасности Завьялова И.А. |  |
| 17. | Обеспечение продуктами питания, предметами первой необходимости граждан, временно отселяемых из зоны подтопления (при необходимости) | в период паводка | Руководители предприятий, организаций и учреждений в соответствии с соглашениями |  |
| 18. | Обеспечение охраны общественного порядка на пунктах временного размещения жителей, отселяемых из зоны возможного подтопления | в период паводка | ДНД совместно с ОМВД России по Нефтеюганскому району |  |
| 19. | Развертывание пунктов ПВР по распоряжению главы поселения | в период паводка | Руководители ПВР |  |