Муниципальное образование сельское поселение Усть-Юган

Нефтеюганский район

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

УСТЬ-ЮГАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.03.2019                                                                                                   №  41-па-нпа

п. Усть-Юган

Об утверждении программы комплексного развития

социальной инфраструктуры сельского поселения Усть-Юган

на период до 2037 года

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 г. №1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, городских округов», Уставом сельского поселения Усть-Юган п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить программу «Комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Усть-Юган на период до 2037 года» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу Постановление администрации сельского поселения Усть-Юган от 10.10.2017 № 138-па «Об утверждении  программы комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Усть-Юган Нефтеюганского района Ханты – Мансийского автономного округа – Югры на 2017-2021 годы и на период до 2025 года».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в бюллетене «Усть-Юганский вестник» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения Усть-Юган.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава поселения                                                                                    В.А. Мякишев

# Приложение

# к проекту постановления

# Администрации сельского

# поселения Усть-Юган

от  06.03.2019   № 41-па-нпа

ООО «Институт Территориального Планирования  «Град»

внесение изменений в генеральный план, 
правила землепользования и застройки, 
подготовке проекта планировки 
и проекта межевания территорий 
муниципального образования 
сельское поселение Усть-Юган 
Нефтеюганского района 
Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры

Программа комплексного развития Социальной инфраструктуры

сельского поселения усть-юган

на период до 2037 года

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН, 
ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ, 
ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ УСТЬ-ЮГАН 
НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

Программа комплексного развития 
СОЦИАЛЬНОЙ инфраструктуры

сельского поселения усть-юган

на период до 2037 года

Заказчик: МКУ «Управление по делам администрации Нефтеюганского района»

Муниципальный контракт: № 1-2018-К от 31.10.2017 г.

Исполнитель: ООО «ИТП «Град»

Шифр проекта: КП 1742-17

Омск 2018 г.

СОДЕРЖАНИЕ:

1.	ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ	5

2.	Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры			8

2.1	Социально-экономическое развитие	8

2.2	Сведения о градостроительной деятельности	8

2.3	Технико-экономические параметры действующих объектов социальной инфраструктуры	9

2.4	Прогнозируемый спрос на услуги объектов социальной инфраструктуры	11

3.	Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры	14

4.	мероприятия по развитию сети объектов социальной инфраструктуры	18

5.	Объемы и источники финансирования мероприятий по развитию сети объектов социальной инфраструктуры	24

6.	Эффективность мероприятий по развитию сети объектов социальной инфраструктуры	26

7.	Предложения по совершенствованию нормативно-правового обеспечения развития социальной инфраструктуры	27

8.	Предложения по совершенствованию информационного обеспечения развития  социальной инфраструктуры	29

Приложение №1	31

Приложение №2	32

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Усть-Юган на период до 2037 года (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Распоряжение Правительства РФ от 29.07.2013 № 1336-р «План мероприятий («дорожная карта») «Совершенствование правового регулирования градостроительной деятельности и улучшение предпринимательского климата в сфере строительства»; Градостроительный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»; Генеральный план сельского поселения Усть-Юган, утвержденный решением совета депутатов сельского поселения Усть-Юган от 03.09.2018 № 388 |
| Заказчик Программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам администрации Нефтеюганского района» |
| Разработчик Программы | Общество с ограниченной ответственностью «Институт территориального планирования «Град» |
| Цели Программы | Обеспечение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры сельского поселения Усть-Юган. Обеспечение сбалансированного, перспективного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Усть-Юган в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры сельского поселения Усть-Юган. Достижение расчетного уровня обеспеченности населения сельского поселения Усть-Юган услугами объектов социальной инфраструктуры и обеспечение доступности таких объектов для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Обеспечение эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры. |
| Задачи Программы | Формирование перечня мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры в области образования, физической культуры и спорта, культуры. |
| Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | Доля детей в возрасте 0-7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, в общей численности детей в возрасте 0-7 лет. Обеспеченность населения дошкольными образовательными организациями. Обеспеченность населения общеобразовательными организациями. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет). Обеспеченность учреждениями культуры клубного типа. Обеспеченность общедоступными библиотеками. Количество музеев. Единовременная пропускная способность спортивных сооружений. Обеспеченность спортивными залами. Обеспеченность плавательными бассейнами. Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры | Мероприятия по строительству, реконструкции объектов местного значения муниципального района в области образования, физической культуры и спорта. Мероприятия по строительству объектов местного значения поселения в области культуры |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации: 2018-2037 гг. Этапы реализации: 2018 г., 2019 г., 2020 г., 2021 г., 2022 г., 2023-2027 гг., 2028-2032 гг., 2033-2037 гг. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования на реализацию мероприятий Программы составляет 306 126,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 135 476,0 тыс. руб.; 2019 год – 0,0 тыс. руб.; 2020 год – 0,0 тыс. руб.; 2021 год – 0,0 тыс. руб.; 2022 год – 0,0 тыс. руб.; 2023-2027 годы – 7 000,0 тыс. руб.; 2028-2032 годы – 9 450,0 тыс. руб. 2033-2037 годы – 154 200,0 тыс. руб. за счет средств бюджета автономного округа – 275 513,0 тыс. руб., из них: 2018 год – 121 928,0 тыс. руб.; 2019 год – 0,0 тыс. руб.; 2020 год – 0,0 тыс. руб.; 2021 год – 0,0 тыс. руб.; 2022 год – 0,0 тыс. руб.; 2023-2027 годы – 6 300,0 тыс. руб.; 2028-2032 годы – 8 505,0 тыс. руб.; 2033-2037 годы – 138 780,0 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального района – 30 613,0 тыс. руб., из них: 2018 год – 13 548,0 тыс. руб.; 2019 год – 0,0 тыс. руб.; 2020 год – 0,0 тыс. руб.; 2021 год – 0,0 тыс. руб.; 2022 год – 0,0 тыс. руб.; 2023-2027 годы – 700,0 тыс. руб.; 2028-2032 годы – 945,0 тыс. руб.; 2033-2037 годы – 15 420,0 тыс. руб. за счет средств бюджета сельского поселения – 0,0 тыс. руб. за счет средств внебюджетных источников – 0,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | В приложении 1 |

- Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры

  - Социально-экономическое развитие

Общая характеристика территории

Муниципальное образование сельское поселение Усть-Юган расположено в северо-восточной части Нефтеюганского района в 50 км от районного центра города Нефтеюганск. В соответствии с Законом ХМАО - Югры от 25.11.2004 № 63-оз «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» на территории сельского поселения образовано два населенных пункта: п. Усть-Юган (административный центр) и п. Юганская Обь. Административным центром сельского поселения является поселок Усть-Юган. Площадь территории сельского поселения Усть-Юган составляет порядка 30,0 кв. км. Плотность населения в сельском поселении – 60 человек на кв. км.

Уровень социально-экономического развития сельского поселения Усть-Юган оценен демографическими показателями, показателями занятости населения и рынка труда, показателями жилищного фонда, наличием объектов социальной инфраструктуры.

Численность постоянного населения сельского поселения Усть-Юган на 01.01.2017 года - 1893 человека, что составляет 4 % от общей численности населения Нефтеюганского муниципального района. Тип возрастной структуры населения сельского поселения Усть-Юган можно отнести к регрессивному, где доля детей ниже доли лиц старшего поколения. В половозрастной структуре населения прослеживается превышение женского населения над мужским.

Согласно статистическим данным среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства на конец 2015 года составляла 0,8 тыс. человек. Половина занятого населения сосредоточена в области транспорта и связи (50,5 %), в строительстве – 32,7 %, в образовании – 15,3 %, в области государственного управления и обеспечения военной безопасности, социальном страховании – 1,5 %.

По состоянию на начало 2017 года общая площадь жилых помещений сельского поселения Усть-Юган составляла 36,8 тыс. кв. м, при этом в п. Усть-Юган жилищный фонд в основном представлен индивидуальными жилыми домами, в п. Юганская Обь преобладают одноэтажные двухквартирные жилые дома.

В области жилищной сферы основной проблемой муниципального образования является наличие аварийного и ветхого жилищного фонда. На начало 2017 года объем непригодного для проживания жилья составлял порядка 5,2 тыс. кв. м (порядка 14 % от общего объема жилищного фонда) с численностью проживающих 203 человека.

При численности населения сельского поселения Усть-Юган 1,9 тыс. человек, размер средней жилищной обеспеченности – 19,4 общей площади жилых помещений на одного человека, что на 6 % ниже, чем в среднем по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (20,6 кв. м) и на 22 % ниже, чем в среднем по Российской Федерации (24,9 кв. м).

  - Сведения о градостроительной деятельности

К полномочиям органов местного самоуправления поселений в области градостроительной деятельности, согласно ч. 1 ст. 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, относятся:

1) подготовка и утверждение документов территориального планирования поселений;

2) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений;

3) утверждение правил землепользования и застройки поселений;

4) утверждение документации по планировке территории в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом;

5) выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территориях поселений;

6) принятие решений о развитии застроенных территорий;

7) разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений.

Действуя в рамках полномочий, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», органы местного самоуправления поселения подготовили и утвердили муниципальные правовые акты в области градостроительных отношений: Генеральный план сельского поселения Усть-Юган, утвержденный Решением Совета депутатов сельского поселения Усть-Юган от 13.02.2012 № 222.

  - Технико-экономические параметры действующих объектов социальной инфраструктуры

Одним из критериев оценки качества жизни населения является наличие и уровень обеспеченности объектами социальной инфраструктуры, качество услуг, предоставляемых объектами.

Здравоохранение и социальное обслуживание

Система здравоохранения сельского поселения Усть-Юган представлена БУ ХМАО-Югры «Врачебная амбулатория», рассчитанная на 48 посещений в смену. Медицинская организация расположена в п. Юганская Обь. Также на территории п. Усть-Юган функционирует фельдшерско-акушерский пункт.

Социальное обслуживание населения муниципального образования представлено филиалом бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Забота», обеспечивающим предоставление социальных услуг с обеспечением проживания и расположенным в п. Юганская Обь.

Образование

Система образования сельского поселения Усть-Юган представляет собой достаточно развитую сеть образовательных организаций, обеспечивающих доступность дошкольного и общего образования.

На территории муниципального образования действуют две дошкольные образовательные организации, расположенные в обоих населенных пунктах, их суммарная проектная мощность - 120 мест. Здания, в которых функционируют объекты, были построены в 70-80-ые годы прошлого века, следовательно, находятся в неудовлетворительном состоянии и их степень износа превышает 65 %.

Доступность дошкольного образования для детей является стопроцентной, так как на начало 2017 года очередность в дошкольные образовательные организации сельского поселения Усть-Юган отсутствует.

Общее образование предоставляется в НРМОБУ «Усть-Юганская СОШ», организация расположена в п. Усть-Юган и рассчитана на 100 учащихся. В эксплуатацию здание было введено в 1999 г., степень износа составляет 17 %.

На момент разработки Программы комплексного развития социальной инфраструктуры в п. Юганская Обь велось строительство комплекса «школа на 130 учащихся – детский сад на 80 мест».

На территории сельского поселения Усть-Юган отсутствуют организации дополнительного образования, расположенные в отдельно стоящих зданиях. Получить дополнительное образование дети могут на базе общеобразовательной организации во внеурочное время.

Культура

Область культуры сельского поселения Усть-Юган представлена библиотечными организациями и клубными учреждениями.

В п. Усть-Юган функционирует дом культуры «Галактика» проектной мощностью 48 мест. Здание, в котором расположено учреждение, было введено в эксплуатацию в 1986 году, в 2017 году был выполнен капитальный ремонт, степень износа составляет 29 %. Также в населенном пункте работает библиотечная организация, книжный фонд которой составляет порядка 10,6 тыс. экземпляров. Организация расположена в здании со степенью износа 70 %.

В п. Юганская Обь действует библиотечная организация с книжным фондом около 12,9 тыс. экземпляров. Также в населенном пункте функционирует дом культуры «Гармония» проектной мощностью 215 мест. Оба учреждения расположены в одном здании, которое было введено в эксплуатацию в 2000 году, степень износа составляет 19 %.

Физическая культура и спорт

В п. Усть-Юган расположена лыжная база протяженностью 2 км (единовременная пропускной способность 30 человек) и спортивный корт ориентировочной площадью 1,1 тыс. кв. м. Объекты являются муниципальной собственностью администрации Нефтеюганского района.

На территории п. Юганская Обь объекты спорта пока отсутствуют. В строящемся образовательном комплексе «Школа – детский сад» предусмотрен физкультурно-спортивный зал на 540 кв. м площади пола. На территории комплекса также запланировано размещение спортивной площадки для мини-футбола площадью 925 кв. м. Объекты спорта будут доступны для всего населения п. Юганская Обь.

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, является невысокой и составляет 12 % (209 человек).

Молодежная политика

На территории сельского поселения Усть-Юган отсутствуют отдельные учреждения в сфере молодежной политики. Все действующие молодежные организации функционируют на базе образовательных организаций и культурно-досуговых учреждений и объединяют около 5 % молодежи, что говорит о низком уровне формирования социальной активности в молодежной среде сельского поселения Усть-Юган. Приоритетным направлением в работе с молодежью является развитие ее социальной активности, гражданского самосознания через участие в деятельности молодежных и детских общественных объединений, молодежных советов и иных консультативно-совещательных структур, созданных при органах местного самоуправления.

Уровни обеспеченности объектами социальной инфраструктуры

Оценка фактического уровня обеспеченности объектами социальной инфраструктуры в сельском поселении Усть-Юган выполнена для численности 1,9 тыс. человек в соответствии со следующими документами:

местные нормативы градостроительного проектирования Нефтеюганского района, утвержденные Решением Думы Нефтеюганского района от 25.03.2015 № 573 (далее – МНГП Нефтеюганского района);

местные нормативы градостроительного проектирования сельского поселения Усть-Юган, утвержденные Решением Совета депутатов сельского поселения Усть-Юган от 28.05.2015 № 122 (далее – МНГП сельского поселения Усть-Юган).

На территории сельского поселения Усть-Юган наблюдается дефицит в объектах образования, спортивных сооружениях и учреждениях культуры (Таблица 1).

Таблица 1–Оценка уровня обеспеченности объектами социальной инфраструктуры сельского поселения Усть-Юган

| Наименование вида объекта, единица измерения | Проектная мощность действующих объектов | Норматив | Документ | Уровень обеспеченности, % от нормативного значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организации образования |  |  |  |  |
| Дошкольные образовательные организации, место | 120 | 70% охват детей в возрасте от 0 до 7 лет или 70 мест на 100 детей | [1] | 92 |
| Общеобразовательные организации, учащиеся | 100 | 100% охват детей в возрасте от 7 до 16 лет начальным и основным общим образованием, 90% охват детей в возрасте от 16 до 18 лет средним общим образованием; 165 учащихся на 1 тыс. человек общей численности населения | [1] | 32 |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |
| Музеи, объект | 0 | 1 на поселение | [2] | 0 |
| Учреждения культуры клубного типа | 263 | 150 мест на 1 тыс. человек для сельского поселения с численностью населения от 1 до 2 тыс. человек | [2] | 93 |
| Спортивные сооружения |  |  |  |  |
| Физкультурно-спортивные залы, кв. м площади пола | 0 | 350 на 1 тыс. человек | [1] | 0 |
| Плоскостные сооружения, кв. м | 1100 | 1950 на 1 тыс. человек | [1] | 30 |

Примечания: [1] – МНГП Нефтеюганского района. [2] – МНГП сельского поселения.

  - Прогнозируемый спрос на услуги объектов социальной инфраструктуры

Прогнозируемый спрос на услуги объектов социальной инфраструктуры выполнен на период до 2037 года в разрезе установленных этапов реализации Программы в соответствии с прогнозом численности и половозрастного состава населения сельского поселения Усть-Юган. Потребность в объектах социальной инфраструктуры до 2037 года определена в соответствии с МНГП Нефтеюганского района, МНГП сельского поселения Усть-Юган (Таблица 4).

Согласно генеральному плану сельского поселения Усть-Юган к 2037 году ожидается увеличение численности населения муниципального образования до 2,1 тыс. человек. Прирост численности населения составит 0,2 тыс. человек или 11 % (Таблица 2).

Таблица 2 – Прогноз численности населения сельского поселения Усть-Юган

| Наименование показателя/ год | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2027 г. | 2032 г. | 2037 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Усть-Юган | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| п. Юганская Обь | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Численность населения на конец года, тыс. человек | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |

Таблица 3 – Прогноз численности детей сельского поселения Усть-Юган

| Наименование показателя | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2027 г. | 2032 г. | 2037 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей дошкольного возраста от 0 до 7 лет, тыс. человек | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Численность детей школьного возраста от 7 до 18 лет, тыс. человек | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |

Таблица 4 – Прогнозируемый спрос на услуги объектов социальной инфраструктуры

| Наименование вида объекта местного значения, единица измерения | Норматив | Проектная мощность действующих объектов | Сохраняемая мощность действующих объектов | Потребность в мощности объектов |  |  |  |  |  |  |  | Дефицит (-), излишек (+) на 2037 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2027 г. | 2032 г. | 2037 г. |  |
| В области образования 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дошкольные образовательные организации, место | 70% охват детей в возрасте от 0 до 7 лет или 70 мест на 100 детей | 120 | 80 | 132 | 139 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | -65 |
| Общеобразовательные организации, учащийся | 100% охват детей в возрасте от 7 до 16 лет начальным и основным общим образованием, 90% охват детей в возрасте от 16 до 18 лет средним общим образованием; 165 учащихся на 1 тыс. человек общей численности населения | 100 | 230 | 314 | 330 | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | -117 |
| В области культуры 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения культуры клубного типа, место | 150 мест на 1 тыс. человек для сельского поселения с численностью населения от 1 до 2 тыс. человек 100 мест на 1 тыс. человек для сельского поселения с численностью населения от 2 до 5 тыс. человек | 263 | 263 | 285 | 300 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 53 |
| Музеи, объект | 1 на сельское поселение | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 |
| В области физической культуры и спорта 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Физкультурно-спортивные залы, кв. м площади пола | 350 на 1 тыс. человек | 0 | 540 | 665 | 700 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | -195 |
| Плоскостные сооружения, кв. м | 1950 на 1 тыс. человек | 1100 | 2025 | 3705 | 3900 | 4095 | 4095 | 4095 | 4095 | 4095 | 4095 | -2070 |

Примечание:1. 1 – объекты местного значения муниципального района; 2. 2 – объекты местного значения поселения; 3. 3 – объекты местного значения муниципального района и поселения.

- Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры

Основы правового регулирования отношений по обеспечению граждан медицинской помощью, образованием, социальной защитой закреплены в Конституции Российской Федерации. В Основном законе страны содержится комплекс социальных норм и гарантий, определяющих в первую очередь базовые принципы формирования социальной инфраструктуры. Предусмотренные ст. 8 Конституции Российской Федерации поддержка конкуренции, признание и равная защита государственной, муниципальной и частной собственности являются конституционной основой для создания и нормального функционирования государственного, муниципального и частного секторов социальной отрасли, конкуренции и свободы выбора при оказании и при получении различного спектра социальных услуг, что создает реальную основу для повышения качества социальной инфраструктуры. Конституция Российской Федерации содержит иные важнейшие положения, составляющие основу регулирования правоотношений социальной сферы. Так, в статье 41 закреплено право каждого на охрану здоровья и медицинскую помощь, статья 43 закрепляет право каждого на образование – важнейшие права, необходимые для полноценного развития современного общества.

Роль Конституции Российской Федерации в правовом регулировании всех сфер жизни общества, в том числе социальной, заключается в том, что по причине высшей юридической силы Конституции Российской Федерации и ее непосредственного действия на территории всей страны не допускается принятие органами государственной власти и местного самоуправления правовых актов, полностью или частично ей противоречащих.

Принятые в развитие Конституции Российской Федерации Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (далее – Закон № 184-ФЗ) и Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Закон № 131-ФЗ) разграничивают полномочия в области функционирования и развития социальной инфраструктуры между органами государственной власти и органами местного самоуправления.

Так, согласно статье 26.3 Закона № 184-ФЗ к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации относится решение следующих вопросов в социальной сфере:

в области образования: организация предоставления общего образования в государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации и обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях посредством предоставления субвенций местным бюджетам; организация предоставления среднего профессионального образования, включая обеспечение государственных гарантий реализации права на получение общедоступного и бесплатного среднего профессионального образования; организация предоставления дополнительного образования детей в государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации; организация предоставления дополнительного профессионального образования в государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации;

в области здравоохранения: организация оказания населению субъекта Российской Федерации первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам государственной власти субъекта Российской Федерации; организация оказания медицинской помощи, предусмотренной законодательством субъекта Российской Федерации для определенных категорий граждан; организация безвозмездного обеспечения донорской кровью и (или) ее компонентами, а также организация обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения, специализированными продуктами лечебного питания, медицинскими изделиями, средствами для дезинфекции, дезинсекции и дератизации при оказании медицинской помощи, проведении медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований;

в области социальной защиты: социальная поддержка и социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей; социальная поддержка ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей, одиноких родителей), жертв политических репрессий, малоимущих граждан;

в области культуры: организация библиотечного обслуживания населения библиотеками субъекта Российской Федерации, комплектования и обеспечения сохранности их библиотечных фондов, создание и поддержка государственных музеев, организация и поддержка учреждений культуры и искусства;

в области физической культуры и спорта: осуществление региональных и межмуниципальных программ и проектов в области физической культуры и спорта, организация и проведение официальных региональных и межмуниципальных физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, в том числе физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), обеспечение подготовки спортивных сборных команд субъекта Российской Федерации.

Значительное число вопросов по обеспечению населения объектами социальной инфраструктуры в соответствии с нормами Закона № 131-ФЗ отнесено к вопросам местного значения поселений, городских округов. В частности, к вопросам местного значения поселения в социальной сфере относятся:

обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства;

организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;

создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;

обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения.

Решение вопросов по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, организации предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях на территории поселений отнесено Законом № 131-ФЗ к вопросам местного значения муниципального района, так же как и создание условий для оказания медицинской помощи населению.

В области социальной инфраструктуры действует ряд профильных федеральных законов, устанавливающих правовое регулирование общественных отношений в определенной сфере. К таким законам относятся:

- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»;

- Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре».

Указанные нормативные правовые акты регулируют общественные отношения, возникающие в связи с реализацией гражданами их прав на образование, на медицинскую помощь, культурную деятельность, а также устанавливают правовые, организационные, экономические и социальные основы оказания государственной социальной помощи нуждающимся гражданам и основы деятельности в области физической культуры и спорта.

На региональном и местном уровне в целях создания благоприятных условий для функционирования и развития социальной инфраструктуры особую роль играют документы территориального планирования и нормативы градостроительного проектирования.

Региональные нормативы градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры утверждены Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.12.2014 № 534-п и содержат совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения, в том числе в области образования, здравоохранения, физической культуры и спорта и в иных областях, указанным в части 3 статьи 14 Градостроительного кодекса Российской Федерации и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, а также содержат предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, предусмотренными частями 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, населения муниципальных образований и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований.

Местные нормативы градостроительного проектирования Нефтеюганского района утверждены Решением Думы Нефтеюганского района от 25.03.2015 № 573 и содержат совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения Нефтеюганского района, в том числе в области образования, физической культуры и спорта и в иных областях, указанных в пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объектами местного значения Нефтеюганского района населения Нефтеюганского района и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Нефтеюганского района.

Местные нормативы градостроительного проектирования сельского поселения Усть-Юган утверждены Решением Совета Депутатов сельского поселения Усть-Юган от 28.05.2015 № 122 и содержат совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения, в том числе в области культуры, физической культуры и спорта и в иных областях, указанных в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения.

Постановлением Правительства ХМАО - Югры от 26.12.2014 № 506-п утверждена Схема территориального планирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в которой определены виды, назначение и наименование объектов регионального значения в области образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, в области культуры и социального обеспечения, планируемых для размещения на территории автономного округа.

Мероприятия по строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры в поселении, включая сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения муниципального района, объектов местного значения поселения утверждаются схемой территориального планирования муниципального района, генеральным планом поселения и должны также отражать решения по размещению объектов социальной инфраструктуры, принятые в Схеме территориального планирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Таким образом, регулирование вопросов развития и функционирования социальной инфраструктуры осуществляется системой нормативных правовых актов, принятых на федеральном, региональном и местном уровнях в различных областях общественных отношений.

- мероприятия по развитию сети объектов социальной инфраструктуры

В соответствии с п. 5 ст. 26 Градостроительного кодекса РФ реализация генерального плана поселения осуществляется (в том числе) путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами комплексного развития социальной инфраструктуры.

Согласно требованиям, к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов (далее – Требования), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050, определен состав, содержание программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, а также закреплены области, в которых должен быть установлен перечень мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры. Программа устанавливает перечень мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры в области образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, культуры, которые предусмотрены государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования, планом и программой комплексного социально-экономического развития поселения, договорами о развитии застроенных территорий и о комплексном освоении территории, иными инвестиционными программами и договорами.

Требованиями закреплено, что программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселений должны содержать перечень мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов местного значения поселения. Законом № 184-ФЗ и Законом № 131-ФЗ определены полномочия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и вопросы местного значения, и полномочия органов местного самоуправления соответственно. На основании установленных полномочий и вопросов местного значения на территории субъектов Российской Федерации и муниципальных образований за счет средств бюджетов соответствующих уровней должна быть создана сеть объектов социальной сферы в различных областях (Таблица 5).

Таблица 5 – Распределение обязательств по созданию и содержанию объектов социальной инфраструктуры органами исполнительной власти Российской Федерации и органами местного самоуправления

| Область | Орган исполнительной власти субъекта РФ | Муниципальное образование |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальный район | Сельское поселение |
| Образование | + | + | - |
| Культура и искусство | + | + | + |
| Физическая культура и спорт | + | + | + |
| Здравоохранение | + | - | - |
| Социальное обслуживание | + | - | - |
| Молодежная политика | - | + | + |

Согласно таблице 5 очевидно, что области, в которых указаны обязательства по созданию и содержанию объектов социальной инфраструктуры органами местного самоуправления в соответствии с федеральным законодательством, не соответствуют областям, относительно которых в программе комплексного развития социальной инфраструктуры поселений должен быть установлен перечень мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов местного значения поселения.

В соответствии с п. 21 ч. 2 ст. 26.3  Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»  решение вопросов организации оказания населению субъекта Российской Федерации первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам государственной власти субъекта Российской Федерации относится к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации. Кроме того, в соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22.12.2012 №762-рп «О принятии в 2013 году в государственную собственность Ханты-Мансийского автономного округа – Югры медицинских организаций муниципальной системы здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» учреждения здравоохранения муниципальных образований с 1 января 2014 года перешли в собственность автономного округа. В силу передачи полномочий по организации оказания медицинской помощи органам государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры медицинские организации приобрели региональное значение и могут быть объектами местного значения только в случае передачи соответствующих полномочий государственными органами власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры органам местного самоуправления муниципальных образований.

К объектам регионального значения в соответствии с федеральным законодательством относятся также объекты социальной инфраструктуры в области социального обслуживания. Мероприятия относительно строительства (реконструкции) объектов регионального значения (в том числе в области здравоохранения и социального обслуживания) в соответствии со ст. 14 Градостроительного кодекса РФ должны содержать в своем составе документы территориального планирования субъектов РФ, в частности, схема территориального планирования Ханты-Мансийского-автономного округа – Югры.

В Требованиях к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов отсутствует упоминание об объектах в области молодежной политики. Такие объекты в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» относятся к объектам местного значения муниципального района, поселения и, соответственно, должны быть отображены на схеме территориального планирования муниципального района, генеральном плане поселения, а в последующем, в программе комплексного развития социальной инфраструктуры поселения.

Учитывая вышеперечисленное, в целях сбалансированного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Усть-Юган, в Программе сформирован перечень мероприятий по развитию сети объектов социальной инфраструктуры местного значения муниципального района и поселения. Перечень мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры в Программе установлен в соответствии генеральным планом сельского поселения Усть-Юган, (утвержден Решением Совета депутатов сельского поселения Усть-Юган от 13.02.2012 № 222), а также в соответствии с действующими на территории муниципального образования государственными и муниципальными программами. Перечень мероприятий по развитию сети объектов социальной инфраструктуры сельского поселения Усть-Юган представлен в Таблице 6, а также на Схеме размещения объектов социальной инфраструктуры сельского поселения Усть-Юган (Приложение 2).

Таблица 6 – Перечень мероприятий по строительству (реконструкции) объектов социальной инфраструктуры в сельском поселении Усть-Юган

| Наименование объекта | Местопо-ложение | Параметры объекта | Мероприятие | Сроки реализации мероприятия | Объем финан-сирования, тыс. руб. 3 | Источник финансирования | Ответственный исполнитель/ соисполнитель | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЪЕКТЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Образовательные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс «Школа - Детский сад» | п. Юганская Обь | 130 учащихся/ 80 мест | Строительство | 2013-2018 гг. | 135 476,0 | Бюджет автономного округа. Местный бюджет | Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района, Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района / МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района» | [2] |
| Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное учреждение «Усть-Юганская средняя общеобразовательная школа» | п. Усть-Юган | 60 мест | Реконструкция детского сада с увеличением мощности | 2023-2025 гг. | 7 000,0 | Бюджет автономного округа. Местный бюджет | Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района, Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района / МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района» | [1] |
| Объекты спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хоккейный корт | п. Усть-Юган | 1800 кв. м | Строительство | 2029-2030 гг. | 6 150,0 | Бюджет автономного округа. Местный бюджет | Департамент культуры и спорта Нефтеюганского района, Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района / МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района» | [1] |
| Физкультурно-спортивный зал | п. Усть-Юган | 162 кв. м площади пола | Строительство | 2033-2035 гг. | 150 000,0 | Бюджет автономного округа. Местный бюджет | Департамент культуры и спорта Нефтеюганского района, Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района / МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района» | [1] |
| Универсальная спортивная площадка | п. Юганская Обь | 450 кв. м | Строительство | 2028 г. | 1 500,0 | Бюджет автономного округа. Местный бюджет | Департамент культуры и спорта Нефтеюганского района, Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района / МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района» | [1] |
| Универсальная спортивная площадка | п. Юганская Обь | 112 кв. м | Строительство | 2031 г. | 1 300,0 | Бюджет автономного округа. Местный бюджет | Департамент культуры и спорта Нефтеюганского района, Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района / МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района» | [1] |
| Универсальная спортивная площадка | п. Юганская Обь | 112 кв. м | Строительство | 2033 г. | 1 300,0 | Бюджет автономного округа. Местный бюджет | Департамент культуры и спорта Нефтеюганского района, Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района / МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района» | [1] |
| Универсальная спортивная площадка | п. Юганская Обь | 242 кв. м | Строительство | 2035 г. | 1 400,0 | Бюджет автономного округа. Местный бюджет | Департамент культуры и спорта Нефтеюганского района, Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района / МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района» | [1] |
| Спортивная площадка для игры в баскетбол | п. Юганская Обь | 420 кв. м | Строительство | 2037 г. | 1 500,0 | Бюджет автономного округа. Местный бюджет | Департамент культуры и спорта Нефтеюганского района, Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района / МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района» | [1] |
| ОБЪЕКТЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Музей | п. Усть-Юган | 1 объект | Размещение в здании библиотеки | 2032 г. | 500,0 | Бюджет автономного округа. Местный бюджет | Департамент культуры и спорта Нефтеюганского района, Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района / МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района» | [1] |

Примечания.

1 – Генеральный план сельского поселения Усть-Юган.

2 - Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018 – 2025 годы и на период до 2030 года», утвержденная Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 413-п.

3 - Объем финансирования включает в себя стоимость строительства, реконструкции объектов капитального строительства и стоимость разработки проектно-сметной документации.

- Объемы и источники финансирования мероприятий по развитию сети объектов социальной инфраструктуры

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельского поселения Усть-Юган включает укрупненную оценку необходимых инвестиций с разбивкой по областям, источникам финансирования, включая средства бюджетов всех уровней и внебюджетные средства. Стоимость реализации запланированных мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельского поселения представлена в Таблица 7.

Методика определения стоимости реализации мероприятий по строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры предполагает несколько вариантов:

расчет по сборнику Государственные сметные нормативы. НЦС 81-02-2014. Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС-2014;

определение в соответствии с данными программ социально-экономического развития регионального и/или местного уровней;

определение на основе объектов-аналогов из сети Интернет.

Стоимость разработки проектной и рабочей документации для строительства объектов социальной инфраструктуры определена в соответствии со Справочником базовых цен на проектные работы в строительстве «Объекты жилищно-гражданского строительства» (СБЦП 81-02-03-2001, утвержден Приказом Минрегиона РФ от 28.05.2010 № 260 «Об утверждении Справочников базовых цен на проектные работы в строительстве»).

Определение стоимости реализации мероприятий по строительству объектов социальной инфраструктуры на основе объектов-аналогов основано на анализе рынка строящихся объектов социальной инфраструктуры на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, имеющих сходные характеристики с планируемыми к строительству объектами на территории сельского поселения Усть-Юган.

Финансирование мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры в области образования, культуры, физической культуры и спорта принято в следующем соотношении: бюджет автономного округа – 90 %, бюджет муниципального района – 10 %.

Таблица 7 – Объемы и источники финансирования мероприятий по развитию сети объектов социальной инфраструктуры

| Объекты социальной инфраструктуры | Источник финансирования | Финансовые затраты на реализацию, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 - 2027 годы | 2028 - 2032 годы | 2033 - 2037 годы |
| в области образования | всего | 142 476,0 | 135 476,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | бюджет автономного округа | 128 228,0 | 121 928,0 | - | - | - | - | 6 300,0 | - | - |
|  | бюджет муниципального района | 14 248,0 | 13 548,0 | - | - | - | - | 700,0 | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в области культуры | всего | 500,0 |  |  |  |  |  |  | 500,0 |  |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | бюджет автономного округа | 450,0 | - | - | - | - | - | - | 450,0 | - |
|  | бюджет муниципального района | 50,0 | - | - | - | - | - | - | 50,0 | - |
|  | бюджет сельского поселения | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в области физической культуры и спорта | всего | 163 150,0 | - | - | - | - | - | - | 8 950,0 | 154 200,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | бюджет автономного округа | 146 835,0 | - | - | - | - | - | - | 8 055,0 | 138 780,0 |
|  | бюджет муниципального района | 16 315,0 | - | - | - | - | - | - | 895,0 | 15 420,0 |
|  | бюджет сельского поселения | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по Программе | всего | 306 126,0 | 135 476,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 000,0 | 9 450,0 | 154 200,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | бюджет автономного округа | 275 513,0 | 121 928,0 | - | - | - | - | 6 300,0 | 8 505,0 | 138 780,0 |
|  | бюджет муниципального района | 30 613,0 | 13 548,0 | - | - | - | - | 700,0 | 945,0 | 15 420,0 |
|  | бюджет сельского поселения | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

- Эффективность мероприятий по развитию сети объектов социальной инфраструктуры

Реализация мероприятий по строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельского поселения позволит достичь определенных социальных эффектов:

- Формирование сбалансированного рынка труда и занятости населения за счет увеличения количества мест приложения труда, снижения уровня безработицы, создания условий для привлечения на территорию поселения квалифицированных кадров.

- Создание условий для развития таких отраслей, как образование, физическая культура и спорт, культура.

- Улучшение качества жизни населения сельского поселения за счет увеличения уровня обеспеченности объектами социальной инфраструктуры.

Таблица 8 – Показатели эффективности мероприятий по развитию сети объектов социальной инфраструктуры социальной инфраструктуры

| Наименование видов объектов, ед. измерения мощности | Факт, 2017 год |  |  | Прогноз, 2037 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество объектов | Проектная мощность объектов | Уровень обеспеченности, % от норматива1 | Количество объектов | Проектная мощность объектов | Уровень обеспеченности, % от норматива1 | Количество создаваемых рабочих мест2 |
| Образовательные организации |  |  |  |  |  |  |  |
| Дошкольные образовательные организации, место | 1 | 120 | 92 | 2 | 140 | 97 | - |
| Общеобразовательные организации, учащийся | 1 | 100 | 32 | 2 | 230 | 66 | - |
| Организации культуры |  |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения культуры клубного типа, место | 2 | 263 | 93 | 2 | 263 | 125 | - |
| Общедоступные библиотеки, объект | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | - |
| Музеи, объект | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 3 |
| Объекты спорта |  |  |  |  |  |  |  |
| Физкультурно-спортивные залы, кв. м площади пола | 0 | 0 | 0 | 2 | 702 | 963 | 5 |
| Плоскостные спортивные сооружения, кв. м | 1 | 1100 | 30 | 7 | 5161 | 127 | - |

Примечание:

1 – В соответствии с РНГП ХМАО-Югры, МНГП Нефтеюганского района, МНГП сельского поселения.

2 – Количество рабочих мест определено в соответствии с действующими нормативами по определению численности персонала в соответствующего вида организациях, а также согласно объектам – аналогам.

3 – Уровень обеспеченности объектами спорта ниже 100% к 2037 году в связи с завышенными значениями расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности соответствующими объектами в МНГП сельского поселения.

- Предложения по совершенствованию нормативно-правового обеспечения развития социальной инфраструктуры

Федеральным законом от 29.12.2014 № 456-ФЗ внесены поправки в Градостроительный кодекс Российской Федерации в части уточнения положений статьи 26, посвящённой реализации документов территориального планирования. Так, реализация генерального плана муниципального образования осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены, в том числе, программами комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов.

Программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов, в свою очередь, согласно статье 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации являются документами, устанавливающими перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения поселения, городского округа. Программы комплексного развития социальной инфраструктуры разрабатываются и утверждаются на основании утвержденных генеральных планов муниципальных образований и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры муниципальных образований в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения.

Таким образом, программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Усть-Юган на период до 2037 года является инструментом реализации генеральный план сельского поселения.

Исходя из законодательного толкования положений Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 28.06.2017 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», основой формирования бюджета муниципального образования является программно-целевой метод. На момент разработки программы комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Усть-Юган на период до 2037 года в Нефтеюганском районе действовал ряд муниципальных программ, предусматривающих улучшение состояние социальной инфраструктуры в области образования, культуры, физической культуры и спорта. Данные программы являются краткосрочными, срок их реализации – 2020 год. В целях реализации генерального плана муниципального образования необходимо при актуализации действующих муниципальных программ, а также при разработке новых, учитывать мероприятия по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры, предусмотренных программой комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Усть-Юган на период до 2037 года.

В соответствии с пунктом 1 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации порядок принятия решений о разработке муниципальных программ и формирования и реализации указанных программ устанавливается муниципальным правовым актом местной администрации муниципального образования.

Порядок принятия решения о разработке муниципальных программ Нефтеюганского района, их формирования, утверждения и реализации утвержден постановлением Администрации Нефтеюганского района от 24.09.2013 № 2493-па-нпа, о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ муниципального образования сельское поселение Усть-Юган – Постановлением Администрации сельского поселения Усть-Юган от 27.11.2012 № 80-па.

В целях учета мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Усть-Юган на период до 2037 года, при корректировке и разработке муниципальных программ Нефтеюганского района, муниципальных программ сельского поселения Усть-Юган, рекомендуется дополнить Постановление Администрации Нефтеюганского района от 24.09.2013 № 2493-па-нпа и Постановление Администрации сельского поселения Усть-Юган от 27.11.2012 № 80-па следующим содержанием:  «Мероприятия по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры включаются в муниципальную программу, подготавливаемую Уполномоченным органом, в соответствии с перечнем мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития социальной инфраструктуры программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселений Нефтеюганского муниципального района, утвержденной муниципальным правовым актом Нефтеюганского муниципального района».

- Предложения по совершенствованию информационного обеспечения развития 
социальной инфраструктуры

Развитие информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры связано, в первую очередь, с необходимостью оперативного обеспечения граждан и организаций достоверной, актуальной, юридически значимой информацией о современном и планируемом состоянии территории сельского поселения Усть-Юган  в электронном виде, реализацией возможности получить в электронном виде ключевые документы, необходимые для осуществления инвестиционной деятельности по реализации социальных проектов, от разработки градостроительной документации и предоставления земельного участка до ввода объекта в эксплуатацию.

Кроме того, автоматизация процессов предоставления муниципальных слуг в сфере строительства позволит сократить истинные сроки инвестиционного цикла в строительстве от предоставления земельного участка до ввода объекта в эксплуатацию, улучшить функционирования и взаимодействия органов местного самоуправления не только между собой, но и с органами исполнительной власти субъекта РФ при осуществлении градостроительной деятельности и предоставлении муниципальных услуг.

Таким образом, в качестве предложений по совершенствованию информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры в сельском поселении Усть-Юган рекомендуется:

1.Создание и внедрение автоматизированных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности в муниципальном образовании и обеспечение интеграции с координационным центром в уполномоченном подразделении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, обеспечение актуализации базы пространственных данных о современном и планируемом состоянии территории в векторном электронном виде во взаимосвязи с документами и процессами предоставления муниципальных услуг. Внедрение стандартов и инструментов контроля качества и взаимосвязанности решений градостроительной документации. Организация двустороннего электронного информационного взаимодействия с информационными ресурсами Росреестра.

2.Автоматизация предоставления следующих муниципальных услуг и функций:

предоставление земельного участка, подготовка схемы расположения земельного участка;

выдача градостроительного плана земельного участка;

выдача разрешения на строительство;

выдача разрешения на ввод в эксплуатацию;

предоставление сведений из ИСОГД;

организация разработки и утверждения документов территориального планирования в электронном виде;

организация разработки и утверждения документации по планировке территорий в электронном виде;

организация разработки и утверждения и внесения изменений в документацию градостроительного зонирования в электронном виде;

и др.

На уровне Ханты-Мансийского автономного округа – Югры необходимо создание региональной публичной интерактивной градостроительной карты и веб-сервисов, обеспечивающих предоставление юридически значимых, актуальных и достоверных пространственных данных и сведений о территории для граждан и организаций в режиме онлайн доступа, интеграция с федеральной государственной информационной системой территориального планирования и иными системами, публикация информации в форматах открытых данных.

Приложение №1

к программе развития социальной инфраструктуры

сельского поселения Усть-Юган

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | 2017 г. факт | Значение показателей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023-2027 гг. | 2028-2032 гг. | 2033 – 2037 гг. |
| - В области образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля детей в возрасте 0-7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, в общей численности детей в возрасте 0-7 лет | процент | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| 1.2 | Обеспеченность населения дошкольными образовательными организациями | мест на 1000 человек | 63 | 58 | 55 | 52 | 52 | 52 | 67 | 67 | 67 |
| 1.3 | Обеспеченность населения общеобразовательными организациями | учащихся на 1000 человек | 53 | 121 | 115 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| - В области культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обеспеченность учреждениями культуры клубного типа | мест на 1 тыс. человек | 138 | 138 | 132 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 2.3 | Обеспеченность общедоступными библиотеками | процент от нормативной потребности | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.5 | Количество музеев | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| - В области физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Единовременная пропускная способность спортивных сооружений | человек | 36 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 136 | 211 |
| 3.2 | Обеспеченность спортивными залами | кв.м площади пола на 1 тыс. человек | 0 | 284 | 270 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 334 |
| 3.4 | Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями | кв.м на 1 тыс. человек | 579 | 1066 | 1013 | 964 | 964 | 964 | 964 | 2089 | 2458 |

Приложение №2

к программе развития социальной инфраструктуры

сельского поселения Усть-Юган

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСТЬ-ЮГАН