

**Муниципальное образование сельское поселение Усть-Юган**

**Нефтеюганский район**

**Ханты-Мансийский автономный округ – Югра**

**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**УСТЬ-ЮГАН**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

29.12.2016 № 188-па

п. Усть-Юган

О внесении изменений в постановление администрации

 сельского поселения Усть-Юган от 28.11.2013 № 138-па «Об утверждении

муниципальной программы «Развитие транспортной системы в сельском

поселении Усть-Юган на период 2014-2018 годы»

(в редакции от 11.04.2014 № 30-па, от 10.10.2014 № 106-па,

 от 19.12.2014 № 125-па, от 02.02.2015 № 09-па, от 02.07.2015 № 73-па,

от 14.07.2015 № 82-па, от 17.08.2015 № 93-па, от 28.12.2015 № 149-па, от 20.07.2016 № 102-па, от 29.09.2016 № 139-па)

На основании решения Совета депутатов от 30.11.2015 № 171 «Об утверждении бюджета муниципального образования сельское поселение Усть-Юган на 2016 год» (в редакции от 24.02.2016 № 191, от 28.03.2016 № 197, от 22.04.2016 № 203, от 25.07.2016 № 228), в соответствии с Постановлением администрации от 28.10.2013 № 122-па «О муниципальных и ведомственных целевых программах муниципального образования сельское поселение Усть-Юган» (в редакции от 18.12.2013 № 150-па), в целях более эффективного распределения денежных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы в сельском поселении Усть-Юган на период 2014-2018 годы, п о с т а н о в л я ю:

 1. Внести в постановление администрации сельского поселения Усть-Юган от 28.11.2013 № 138-па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы в сельском поселении Усть-Юган на период 2014-2018 годы» следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению администрации сельского поселения Усть-Юган изложить в новой редакции, согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в бюллетене «Усть-Юганский вестник» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения Усть-Юган в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования) в бюллетене «Усть-Юганский вестник».

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава поселения Б.В. Сочинский

 Приложение

к постановлению

администрации сельского

поселения Усть-Юган

от 29.12.2016 № 188-па

Муниципальная программа

«Развитие транспортной системы в сельском поселении Усть-Юган

на период 2014-2018 годы»

**Паспорт**

**муниципальной программы сельского поселения Усть-Юган**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Развитие транспортной системы в сельском поселении Усть-Юган на период 2014-2018 годы |
| Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта) | Постановление администрации сельского поселения Усть-Юган «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы в сельском поселении Усть-Юган на период 2014-2018 годы» от 28.11.2013 № 138-па |
| Ответственный исполнитель | Администрация сельского поселения Усть-Юган |
| Соисполнитель муниципальной программы |  |
| Цель муниципальной программы | Целью программы является развитие и поддержание бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования, предназначенных для решения местных вопросов и безопасных условий такого движения, а также обеспечения сохранности автомобильных дорог поселения. |
| Задачи муниципальной программы | Задачами программы являются:1) ремонт автомобильных дорог общего пользования, предназначенных для решения местных вопросов; 2) содержание автомобильных дорог общего пользования, предназначенных для решения местных вопросов 3) капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования, предназначенных для решения местных вопросов  |
| Подпрограммы и (или) отдельные мероприятия | - |
| Целевые показатели муниципальной программы (показатели непосредственных результатов) | 1). Площадь поверхности автомобильных дорог, приведенных в состояние, соответствующее нормативным требованиям за 5 лет реализации программы составит 11 213,4 м2, в т.ч. в 2014 году – 3 299 м2;в 2015 году – 0,0 м2;в 2016 году – 3 728 м2;в 2017году – 1 947 м2;в 2018 году – 2 239,4 м2.2). Обеспечение постоянного круглогодичного выхода на сеть автомобильных дорог общего пользования жителям п.Усть-Юган, п.Юганская Обь  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2014-2018 годы |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Годы реализации  | Общий объем финансирования, тыс.руб. | в том числе |
| средства бюджета автономного округа | средства бюджета Нефтеюганского района | средства местного бюджета  | иные источники |
| 2014 | 5 815,00 | 4 388,00 | 0,00 | 1277,00 | 150,00 |
| 2015 | 5 440,00 | 3 800,00 | 0,00 | 1 490,00 | 150,00 |
| 2016 | 4 052,30 | 1 151,00 | 781,30 | 1220,00 | 900,00 |
| 2017 | 3 050,50 | 1 188,00 | 62,50 | 1 300,00 | 500,00 |
| 2018 |  6833,80 | 4974,00 | 261,80 | 1 000,00 | 598,00 |
| Итого | 25191,60 | 15501,00 | 1105,6 | 6287,00 | 2298,00 |

Ежегодные объемы финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального образования определяются в соответствии с решением Совета депутатов сельского поселения «Об утверждении бюджета муниципального образования сельского поселения Усть-Юган на очередной финансовый год и плановый период» |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы (показатели конечных результатов) | 1. Улучшение качества дорог общего пользования на 70 %
2. Отсутствие обращений граждан на низкое качество содержания автомобильных дорог, предназначенных для решения местных вопросов
3. Отсутствие дорожно-транспортных происшествий с сопутствующими дорожными условиями.
 |

Муниципальная программа

«Развитие транспортной системы в сельском поселении Усть-Юган

на период 2014-2018 годы»

1. Характеристика текущего состояния сферы социально-экономического развития муниципального образования сельское поселение Усть-Юган

Протяженность автомобильных дорог общего пользования, предназначенных для решения местных вопросов, по состоянию на 01 января 2013 года составляет 8,15 км, из которых с твердым покрытием 4,300 км из них с усовершенствованным покрытием 3,900 км. На 1 января 2013 года паспорт имеется на 5,358 км дорог, не паспортизировано 2,790 км дорог местного значения, что составляет 40 % автомобильных дорог общего пользования, предназначенных для решения местных вопросов и эксплуатируются более 15 лет. При нормативных межремонтных сроках на капитальный ремонт 12 лет и 6 лет на ремонт сложилась ситуация, когда вся протяженность автомобильных дорог общего пользования, предназначенных для решения местных вопросов, имеет недостаточные транспортно-эксплуатационные характеристики.

Несвоевременное выполнение ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог приводят к необходимости увеличения затрат на приведение дорог в нормативное состояние. Практика по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре показывает, что задержка с проведением ремонтных работ на 5 лет ведет к значительному росту дополнительных затрат на капитальный ремонт.

Отмеченное делает актуальным приведение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, предназначенных для решения местных вопросов межмуниципального характера общего пользования в соответствие с требованиями норм и технических регламентов.

2. Цели, задачи и показатели их достижения

1. Целью программы является развитие и поддержание бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования, предназначенных для решения местных вопросов и безопасных условий такого движения, а также обеспечения сохранности автомобильных дорог Нефтеюганского района.
2. Цель достигается за счет решения следующих задач Программы:
	1. ремонт автомобильных дорог общего пользования, предназначенных для решения местных вопросов;
	2. содержание автомобильных дорог общего пользования, предназначенных для решения местных вопросов;
	3. капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования, предназначенных для решения местных вопросов.
3. Сроки реализации Программы: 2014 – 2018 годы.
4. Ожидаемые результаты реализации программы:
* площадь поверхности автомобильных дорог, приведенных в состояние, соответствующее нормативным требованиям за 5 лет реализации программы составит 11 213,4 м2;
* отсутствие количества дорожно-транспортных происшествий с сопутствующими дорожными условиями;
* обеспечение постоянного круглогодичного выхода на сеть автомобильных дорог общего пользования жителям п. Усть-Юган, п. Юганская Обь;
* приведение транспортно-эксплуатационных характеристик в состояние, отвечающее требованиям безопасности дорожного движения;
* сокращение протяженности сети автомобильных дорог общего пользования, предназначенных для решения местных вопросов, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям 8 %);
* отсутствие обращений жителей на низкое качество содержания дорог общего пользования, предназначенных для решения местных вопросов межмуниципального характера.

3. Обобщенная характеристика программных мероприятий

Достижение поставленной цели программы предусмотрено посредством реализации мероприятий в соответствии с приложением № 2 к настоящей программе.

Программой предусмотрены ремонт, содержание и капитальный ремонт автомобильных дорог в п. Усть-Юган и п. Юганская Обь.

Мероприятия по ремонту автомобильных дорог предусматривают:

1) регулярное обследование автомобильных дорог;

2) ремонт дорожных знаков;

3) ремонт дорожной одежды;

4) ремонт элементов обустройства автомобильных дорог.

Мероприятия по содержанию в надлежащем состоянии автомобильных дорог общего пользования, предназначенных для решения местных вопросов межмуниципального характера, и элементов по их обустройству предусматривают:

1) очистку проезжей части дорог;

2) скашивание травы на обочинах;

3) очистку дорожных знаков, ограждений, сигнальных столбиков, отверстий труб;

4) замену при необходимости элементов обустройства автомобильных дорог и искусственных сооружений.

4. Механизм реализации Программы

1. Управление реализацией Программы осуществляется МУ «Администрацией сельского поселения Усть-Юган.

2. В соответствии с постановлением администрации сельского поселения Усть-Юган контроль за осуществлением мероприятий осуществляется Администрацией поселения.

3. Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета поселения Усть-Юган, бюджета автономного округа, и за счет привлеченных средств в соответствии с законодательством.

4. Ежегодные объемы финансирования Программы определяются в соответствии с утвержденным бюджетом сельского поселения Усть-Юган на соответствующий финансовый год и с учетом дополнительных источников финансирования.

5. Общий объем финансирования программы составляет 21425,70 тысяч рублей, в том числе за счет средств бюджета автономного округа бюджета 11923,40 тысяч рублей, за счет средств местного бюджета 7204,30 тысяч рублей, за счет иных источников – 2298 тысяч рублей.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Годы реализации  | Общий объем финансирования, тыс.рублей | в том числе |
| средства бюджета автономного округа | средства бюджета Нефтеюганского района | средства местного бюджета | иные источники |
| 2014 | 5 815,00 | 4 388,00 | 0,00 | 1 277,00 | 150,00 |
| 2015 | 5 440,00 | 3 800,00 | 0,00 | 1 490,00 | 150,00 |
| 2016 | 4052,30 | 1 151,00 | 781,3 | 1220,00 | 900,00 |
| 2017 | 3050,50 | 1188,70 | 62,50 | 1 300,00 | 500,00 |
| 2018 | 6833,80 | 4974,00 | 261,80 | 1000,00 | 598,00 |
| Итого | 25191,60 | 15501,00 | 1105,60 | 6287,00 | 2298,00 |

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной Программы

| № | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализациипрограммы | Значение показателя по годам | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|  | **ПОКАЗАТЕЛИ** **НЕПОСРЕДСТВЕННЫХ** **РЕЗУЛЬТАТОВ** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Площадь поверхности автомобильныхдорог, приведенных в состояние, соответствующее нормативным требованиям, м2 | 75580,7 | 3299 | 0 | 3728 | 1947 | 2239,4 | 86794,1 |
| 2. | Обеспечение постоянного круглогодичного выхода на сеть автомобильных дорог общего пользования, дней | 365 | 365 | 366 | 365 | 365 | 365 | 365 |
|  | **ПОКАЗАТЕЛИ КОНЕЧНЫХ****РЕЗУЛЬТАТОВ** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обращения граждан на низкое качество содержания автомобильных дорог,предназначенных для решения местных вопросов, ед. | 20 | 15 | 12 | 10 | 9 | 8 | 5 |
| 2. | Количество дорожно-транспортныхпроисшествий с сопутствующимидорожными условиями, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, км. от общей протяженности | 3,235 | 2,953 | 2,953 | 2,853 | 1,953 | 1,743 | 1,540 |

Таблица 2

Перечень программных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель / соисполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс.руб.) |  |
| п/п |  |  |  | ВСЕГО: | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Цель 1.Развитие и поддержание бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам** **общего пользования, предназначенных для решения местных вопросов****и безопасных условий такого движения, а также обеспечения сохранности автомобильных дорог** |
| **Задача 1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, установка автомобильных знаков и нанесение разметки** |
|  | Автомобильная дорога п. Усть-Юган ул. Железнодорожная и ул. Восточная |
| 1.1. | Асфальтирование | Администрация сельского поселения Усть-Юган | **ВСЕГО** | **4 619,00** | **4 619,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 4 388,00 | 4 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет Нефтеюганского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 231,00 | 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Автомобильная дорога ул. Школьная, и ул. Тобольская п. Юганская Обь |
| 1.2 | Обустройство пешеходных переходов | Администрация сельского поселения Усть-Юган | **ВСЕГО** | **4 000,00** | **0,00** | **4 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 3 800,00 | 0,00 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет Нефтеюганского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Автомобильная дорога ул. Объездная п.Юганская Обь |
| 1.3 | Подсыпка щебня и асфальтирование и установкой водопропускных труб | Администрация сельского поселения Усть-Юган | **ВСЕГО** | **4 049,10** | **0,00** | **0,00** | **1 211,60** | **1250,5** | **1587,00** |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 3846,60 | 0,00 | 0,00 | 1 151,00 | 1188,00 | 1507,6 |
|  |  |  | бюджет Нефтеюганского района | 202,50 | 0,00 | 0,00 | 60,60 | 62,5 | 79,40 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Автомобильная дорога по ул. Тобольская п. Юганская Обь |
|  | Асфальтирование и ремонт полотна дороги | Администрация сельского поселения Усть-Юган | **ВСЕГО** | **818,70** | **0,00** | **0,00** | **720,70** | **0,00** | **98,00** |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Нефтеюганского района | 720,70 | 0,00 | 0,00 | 720,70 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники | 98,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 98,00 |
| 1.5 | Автомобильная дорога по ул. Мостовиков, ул. Криворожская п. Юганская Обь. п.Усть-Юган ул. Березовая, ул.Школьная, ул.Восточная |
|  | Ремонт дороги | Администрация сельского поселения Усть-Юган | **ВСЕГО** | **3738,8** | **0,00** | **90,00** | **0,00** | **0,00** | **3648,8** |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 3466,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3466,4 |
|  |  |  | бюджет Нефтеюганского района | 182,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182,4 |
|  |  |  | местный бюджет | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по задаче 1  | **ВСЕГО** | **17225,6** | **4 619,00** | **4 090,00** | **1932,30** | **1 250,50** | **5333,8** |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 15501,00 | 4 388,00 | 3 800,00 | 1 151,00 | 1188,00 | 4974,00 |
| бюджет Нефтеюганского района | 1105,6 | 0,00 | 0,00 | 781,30 | 62,50 | 261,80 |
| местный бюджет | 521,00 | 231,00 | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | иные источники | 98,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,00 |
| **Задача 2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения** |
| 2.1. Содержание автомобильных дорог (летнее). | Администрация сельского поселения Усть-Юган | **ВСЕГО** | **1 700,00** | **50,00** | **150,00** | **600,00** | **600,00** | **300,00** |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Нефтеюганского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
|  |  | иные источники | 1 400,00 | 50,00 | 150,00 | 600,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2.2. Установка дорожных знаков | Администрация сельского поселения Усть-Юган | **ВСЕГО** | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Нефтеюганского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. Содержание автомобильных дорог (зимнее). | Администрация сельского поселения Усть-Юган | **ВСЕГО** | **6166,00** | **1 046,00** | **1 200,00** | **1 520,00** | **1 200,00** | **1 200,00** |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Нефтеюганского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 5366,00 | 946,00 | 1 200,00 | 1220,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
|  |  | иные источники | 800,00 | 100,00 | 0,00 | 300,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2.4. Ремонт пешеходных переходов |  | **ВСЕГО** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет Нефтеюганского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по задаче 2  | **ВСЕГО** | **7 966,00** | **1 196,00** | **1 350,00** | **2120,00** | **1 800,00** | **1 500,00** |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Нефтеюганского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 5 766,00 | 1 046,00 | 1 200,00 | 1220,00 | 1 300,00 | 1 000,00 |
| иные источники | 2 200,00 | 150,00 | 150,00 | 900,00 | 500,00 | 500,00 |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ  | **ВСЕГО** | **25191,60** | **5 815,00** | **5 440,00** | **4052,30** | **3050,50** | **6833,8** |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 15501,00 | 4 388,00 | 3 800,00 | 1 151,00 | 1188,00 | 4974,00 |
| бюджет Нефтеюганского района | 1105,6 | 0,00 | 0,00 | 781,30 | 62,50 | 261,8 |
| местный бюджет | 6287,00 | 1 277,00 | 1 490,00 | 1220,00 | 1 300,00 | 1 000,00 |
| иные источники | 2298,00 | 150,00 | 150,00 | 900,00 | 500,00 | 598,00 |