Муниципальное образование сельское поселение Усть-Юган

Нефтеюганский район

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

УСТЬ-ЮГАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.03.2016                                                                                       № 29-па

п. Усть-Юган

О плане перехода на использование в деятельности органов местного         самоуправления сельского поселения Усть-Юган программных продуктов         и услуг отечественных интернет-компаний

Во исполнение распоряжения Губернатора Ханты-Мансийского         автономного округа - Югры от 27.06.2015 № 134-рг «О плане перехода на        использование в деятельности исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры программных      продуктов и услуг отечественных интернет-компаний»  п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить План перехода на использование в деятельности          органов местного самоуправления сельского поселения Усть-Юган          программных продуктов и услуг отечественных интернет-компаний согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава поселения                                                      Б.В. Сочинский

Приложение

к постановлению

администрации сельского

поселения Усть-Юган

от 23.03.2016 № 29-па

План перехода на использование в деятельности органов местного                     самоуправления сельского поселения Усть-Юган программных продуктов               и услуг отечественных интернет-компаний

| № п/п | Наименование мероприятий | Содержание мероприятий | Исполнитель | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Инвентаризация продуктов и услуг интернет-компаний, используемых органами местного самоуправления сельского поселения Усть-Юган при осуществлении своих полномочий | Мониторинг продуктов и услуг для доступа в Интернет, используемых органами местного самоуправления сельского поселения Усть-Юган при осуществлении своих полномочий: - публичные информационные ресурсы; - сайты; - социальные сети; - браузеры; - мессенджеры; - электронная почта; - календари; - интернет-телефония; - поисковые системы; - плагины; - медиа плееры | Заместитель главы поселения, организационно-правовой отдел | апрель 2016 год |
| 2. | Составление перечня мер по локализации и предотвращению использования нежелательных информационных ресурсов | Формирование перечня мер по локализации и предотвращению использования нежелательных информационных ресурсов в органах местного самоуправления сельского поселения Усть-Юган | Заместитель главы поселения, организационно-правовой отдел | апрель 2016 год |
| 3. | Подведение итогов инвентаризации продуктов и услуг интернет-компаний, используемых органами местного самоуправления сельского поселения Усть-Юган при осуществлении своих полномочий | Анализ списка продуктов и услуг, используемых для доступа в Интернет, определение видов продуктов и услуг, обеспечиваемых отечественными и зарубежными интернет- компаниями | Организационно-правовой отдел | апрель 2016 год |
| 4. | Формирование списка продуктов и услуг отечественных интернет-компаний для возможного использования органами местного самоуправления сельского поселения Усть-Юган при осуществлении своих полномочий | Определение продуктов и услуг для доступа в Интернет, предоставляемых отечественными интернет-компаниями для замены зарубежных аналогов: - публичные информационные ресурсы; - сайты; - социальные сети; - браузеры; - мессенджеры; - электронная почта; - календари; - интернет-телефония; - поисковые системы; - плагины; - медиа плееры | Заместитель главы поселения, организационно-правовой отдел | апрель 2016 год |
| 5. | Составление унифицированного реестра видов продуктов и услуг интернет- компаний (далее - реестр) для использования органами местного самоуправления сельского поселения Усть-Юган при осуществлении своих полномочий | Определение видов продуктов и услуг интернет-компаний, унифицированных для использования органами местного самоуправления | Организационно-правовой отдел | апрель 2016 год |
| 6. | Утверждение унифицированного реестра для использования органами местного самоуправления сельского поселения Усть-Юган при осуществлении своих полномочий | Проведение процедур для принятия правового акта, утверждающего реестр для использования органами местного самоуправления сельского поселения Усть-Юган при осуществлении своих полномочий | Организационно-правовой отдел | апрель 2016 год |
| 7. | Внедрение продуктов и услуг интернет - компаний в соответствии с утвержденным унифицированным реестром | Корректировка бюджетных ассигнований в пределах средств, организация торгов, исполнение контрактов, выполнение работ на телекоммуникациях, проведение организационных мероприятий заинтересованными органами местного самоуправления сельского поселения Усть-Юган | Заместитель главы поселения, организационно-правовой отдел, ведущий специалист по формированию и размещению муниципальных заказов | В течение 2016 - 2017 года |
| 8. | Проведение мероприятий по популяризации среди населения использования отечественных социальных сетей, блогов, сервисов для обмена информацией (в том числе фото и видеоматериалами), связанных с общественной жизнью, политикой, иными социально значимыми вопросами | Использование средств массовой информации, публичных интернет-ресурсов органами местного самоуправления Нефтеюганского района | Организационно- правовой отдел | В течение 2016 года |