Муниципальное образование сельское поселение Усть-Юган

Нефтеюганский район

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

УСТЬ-ЮГАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_03.07.2015__                                                                                                         № _77-па_

п. Усть-Юган

О мерах по устранению последствий подтопления

территории посёлка Юганская Обь

В связи с возникновением чрезвычайной ситуации в муниципальном образовании сельское поселение Усть-Юган, связанной с подтоплением территории в границах посёлка Юганская Обь, в целях устранения последствий чрезвычайной ситуации п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить План мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на территории посёлка Юганская Обь согласно приложению.

2. Контроль за реализацией мероприятий  Плана осуществляю лично.

Глава поселения                 					Б.В. Сочинский

Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения Усть-Юган

от  03.07.2015  № 77-па

План

мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на территории посёлка Юганская Обь

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка информационной справки о последствиях наводнения территории | Специалист Бикбердина В.Т. | до 10.07.2015 |
| 2. | Подготовка пакетов документов на граждан, пострадавших от подтопления | Ведущий специалист Истрати А.Е., специалист Ананина Т.В., инспектор по работе с населением Крицкая И.В. | до 10.07.2015 |
| 3. | Подготовка и направление в Администрацию Нефтеюганского района сведений о необходимости проведения ремонтно-восстановительных работ | Специалист Бикбердина В.Т. | до 10.07.2015 |
| 4. | Подготовка и направление в Администрацию Нефтеюганского района сведений о количестве септиков и площадей для организации работ по дезинфекционной обработке | Специалист Ананина Т.В | до 10.07.2015 |
| 5. | Организация подомового обхода совместно с представителями Общественного совета, Советом депутатов, ООО «Уютный дом» с целью определения фактически нанесённого ущерба гражданам | Ведущий специалист Истрати А.Е. | до 20.07.2015 |
| 6. | Подготовить и направить обращение в Администрацию Нефтеюганского района о возможности финансирования мероприятий по восстановлению помещений, дорог и выплаты материальной помощи пострадавшим | Начальник организационно-правового отдела Оноприйко И.В. | до 01.08.2015 |
| 7. | Проведение обследования и составление актов совместно с Отделом по транспорту и дорогам Администрации Нефтеюганского района дорог по улицам Мостовиков, Объездная, подъездной дороги к п. Юганская Обь и определение объёма финансирования ремонтно-восстановительных работ | Глава поселения Сочинский Б.В., представитель Отдела по транспорту и дорогам Администрации Нефтеюганского района | до 01.08.2015 |