**Муниципальное образование сельское поселение Усть-Юган**

**Нефтеюганский район**

**Ханты-Мансийский автономный округ – Югра**

**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСТЬ-ЮГАН**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

28.11.2013\_\_ №\_138-па\_

п. Усть-Юган

Об утверждении муниципальной программы

«Развитие транспортной системы в сельском поселении Усть-Юган

на период 2014-2018 годы»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями на 14.11.2013), Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации от 28.10.2013 № 122-па «О муниципальных и ведомственных целевых программах муниципального образования сельское поселение Усть-Юган» п о с т а н о в л я ю:

 1. Утвердить муниципальную программу «Развитие транспортной системы в сельском поселении Усть-Юган на период 2014-2018 годы» согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене «Усть-Юганский вестник» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения Усть-Юган.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2014 года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава поселения Б.В. Сочинский

Приложение

к постановлению

администрации сельского

поселения Усть-Юган

от 28.11.2013 № 138-па

Муниципальная программа

 «Развитие транспортной системы в сельском поселении Усть-Юган

на период 2014-2018 годы»

**Паспорт**

**муниципальной программы сельского поселения Усть-Юган**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Развитие транспортной системы в сельском поселении Усть-Юган на период 2014-2018 годы |
| Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта)  |  |
| Ответственный исполнитель | Заместитель главы поселения Мякишев В.А. |
| Соисполнитель муниципальной программы |  |
| Цель муниципальной программы | Целью программы является развитие и поддержание бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования, предназначенных для решения местных вопросов и безопасных условий такого движения, а также обеспечения сохранности автомобильных дорог поселения. |
| Задачи муниципальной программы | Задачами программы являются:1) ремонт автомобильных дорог общего пользования, предназначенных для решения местных вопросов; 2) содержание автомобильных дорог общего пользования, предназначенных для решения местных вопросов 3) капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования, предназначенных для решения местных вопросов  |
| Подпрограммы и (или) отдельные мероприятия | - |
| Целевые показатели муниципальной программы (показатели непосредственных результатов) | 1). Площадь поверхности автомобильных дорог, приведенных в состояние, соответствующее нормативным требованиям за 5 лет реализации программы составит 11213,4 м2, в т.ч. в 2014 году – 3299 м2;в 2015 году – 839,4 м2;в 2016 году – 3728 м2;в 2017году – 1947м2;в 2018 году – 1400 м2.2). Обеспечение постоянного круглогодичного выхода на сеть автомобильных дорог общего пользования жителям п.Усть-Юган, п.Юганская Обь 3). Снижение риска дорожно-транспортных происшествий на 100 % |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2014-2018 годы |
| Финансовой обеспечение муниципальной программы |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Годы реализации  | Общий объем финансирования, тыс.руб. | в том числе |
| средства бюджета с.п.Усть-Юган | средства окружного бюджета | привлеченные средства |
| 2014 | 5569 | 831 | 4388 | 350 |
| 2015 | 2250 | 665 | 1235 | 350 |
| 2016 | 7101 | 907 | 5844 | 350 |
| 2017 | 4259,9 | 600 |  | 3659,9 |
| 2018 | 1048 | 600 |  | 448 |
| Итого | 20227,9 | 3603 | 11467 | 5157,9 |

Ежегодные объемы финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального образования определяются в соответствии с решением Совета депутатов сельского поселения «Об утверждении бюджета муниципального образования сельского поселения Усть-Юган на очередной финансовый год и плановый период» |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы (показатели конечных результатов) | 1. Улучшение качества дорог общего пользования на 70 %
2. Отсутствие обращений граждан на низкое качество содержания автомобильных дорог, предназначенных для решения местных вопросов
3. Отсутствие дорожно-транспортных происшествий с сопутствующими дорожными условиями.
 |

Муниципальная программа

«Развитие транспортной системы в сельском поселении Усть-Юган

на период 2014-2018 годы»

1. Характеристика текущего состояния сферы социально-экономического развития муниципального образования сельское поселение Усть-Юган

Протяженность автомобильных дорог общего пользования, предназначенных для решения местных вопросов, по состоянию на 01 января 2013 года составляет 8,15 км, из которых с твердым покрытием 3,235 км и усовершенствованным покрытием 2,869 км. На 1 января 2013 года паспорт имеется на 5,358 км дорог, нет паспорта на 3.005 км дорог которые зимой содержатся и очищаются по состоянию на 01 января 2013 года 40 % автомобильных дорог общего пользования, предназначенных для решения местных вопросов, эксплуатируются более 15 лет. При нормативных межремонтных сроках на капитальный ремонт 12 лет и 6 лет на ремонт сложилась ситуация, когда вся протяженность автомобильных дорог общего пользования, предназначенных для решения местных вопросов, имеет недостаточные транспортно-эксплуатационные характеристики.

Несвоевременное выполнение ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог приводят к необходимости увеличения затрат на приведение дорог в нормативное состояние. Практика по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре показывает, что задержка с проведением ремонтных работ на 5 лет ведет к значительному росту дополнительных затрат на капитальный ремонт.

Отмеченное делает актуальным приведение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, предназначенных для решения местных вопросов межмуниципального характера общего пользования в соответствие с требованиями норм и технических регламентов.

2. Цели, задачи и показатели их достижения

1. Целью программы является развитие и поддержание бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования, предназначенных для решения местных вопросов и безопасных условий такого движения, а также обеспечения сохранности автомобильных дорог Нефтеюганского района.
2. Цель достигается за счет решения следующих задач Программы:
	1. ремонт автомобильных дорог общего пользования, предназначенных для решения местных вопросов;
	2. содержание автомобильных дорог общего пользования, предназначенных для решения местных вопросов;
	3. капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования, предназначенных для решения местных вопросов.
3. Сроки реализации Программы: 2014 – 2018 годы.
4. Ожидаемые результаты реализации программы:
* площадь поверхности автомобильных дорог, приведенных в состояние, соответствующее нормативным требованиям за 5 лет реализации программы составит 11247 м2;
* отсутствие количества дорожно-транспортных происшествий с сопутствующими дорожными условиями;
* обеспечение постоянного круглогодичного выхода на сеть автомобильных дорог общего пользования жителям п.Усть-Юган, п. Юганская Обь;
* приведение транспортно-эксплуатационных характеристик в состояние, отвечающее требованиям безопасности дорожного движения;
* сокращение протяженности сети автомобильных дорог общего пользования, предназначенных для решения местных вопросов, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям 8 %);
* отсутствие обращений жителей на низкое качество содержания дорог общего пользования, предназначенных для решения местных вопросов межмуниципального характера.

3. Обобщенная характеристика программных мероприятий

Достижение поставленной цели программы предусмотрено посредством реализации мероприятий в соответствии с перечнем программных мероприятий.

Программой предусмотрены ремонт, содержание и капитальный ремонт автомобильных дорог в п.Усть-Юган и п.Юганская Обь.

Мероприятия по ремонту автомобильных дорог предусматривают:

1) регулярное обследование автомобильных дорог;

2) ремонт дорожных знаков;

3) ремонт дорожной одежды;

4) ремонт элементов обустройства автомобильных дорог.

Мероприятия по содержанию в надлежащем состоянии автомобильных дорог общего пользования, предназначенных для решения местных вопросов межмуниципального характера, и элементов по их обустройству предусматривают:

1) очистку проезжей части дорог;

2) скашивание травы на обочинах;

3) очистку дорожных знаков, ограждений, сигнальных столбиков, отверстий труб;

4) замену при необходимости элементов обустройства автомобильных дорог и искусственных сооружений.

4. Механизм реализации Программы

1. Управление реализацией Программы осуществляется МУ «Администрацией сельского поселения Усть-Юган.

2. В соответствии с постановлением администрации сельского поселения Усть-Юган контроль за осуществлением мероприятий осуществляется Администрацией поселения.

3. Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета поселения Усть-Юган, бюджета автономного округа и за счет привлеченных средств в соответствии с законодательством.

4. Ежегодные объемы финансирования Программы определяются в соответствии с утвержденным бюджетом сельского поселения Усть-Юган на соответствующий финансовый год и с учетом дополнительных источников финансирования.

5. Общий объем финансирования программы составляет 20227,9 тысяч рублей, в том числе за счет средств бюджета с.п. Усть-Юган 3603 тысяч рублей, за счет средств окружного бюджета 11467 тысяч рублей, за счет привлеченных средств – 5157,9 тысяч рублей.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Годы реализации  | Общий объем финансирования, тыс.рублей | в том числе |
| средства бюджета с.п. Усть-Юган | средства окружного бюджета | привлеченные средства |
| 2014 | 5569 | 831 | 4388 | 350 |
| 2015 | 2250 | 665 | 1235 | 350 |
| 2016 | 7101 | 907 | 5844 | 350 |
| 2017 | 4259,9 | 600 | 0 | 3659,9 |
| 2018 | 1048 | 600 | 0 | 448 |
| Итого | 20227,9 | 3603 | 11467 | 5157,9 |

Целевые показатели муниципальной Программы

| № | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализациипрограммы | Значение показателя по годам | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| **ПОКАЗАТЕЛИ НЕПОСРЕДСТВЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ** |
| 1. | Площадь поверхности автомобильных дорог, приведенных в состояние, соответствующее нормативным требованиям, м2 | 75580,7 | 3299 | 839,4 | 3728 | 1947 | 70 | 85464,1 |
| 2. | Обеспечение постоянного круглогодичного выхода на сеть автомобильных дорог общего пользования, дней | 365 | 365 | 366 | 365 | 365 | 365 | 365 |
| **ПОКАЗАТЕЛИ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ** |
| 1. | Обращения граждан на низкое качество содержания автомобильных дорог, предназначенных для решения местных вопросов, ед | 20 | 15 | 12 | 10 | 9 | 8 | 5 |
| 2. | Количество дорожно-транспортных происшествий с сопутствующими дорожными условиями, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, км /% от общей протяженности | 3,235/100 | 3,51/91,5  | 3,61/89 | 4,5/61 | 4,71/55 | 4,71/55 | 4,71/55 |

Перечень программных мероприятий

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия программы | Сроквыполнения | Финансовые затраты на реализацию (тыс.рублей) | Источники финансирования |
| Всего | в том числе |
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Цель 1.** **Развитие и** **поддержание бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам** **общего пользования, предназначенных для решения местных вопросов** **и безопасных условий такого движения, а также обеспечения сохранности автомобильных дорог** |
| **Задача 1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения**  |
| 1.1. | Автомобильная дорога п. Усть-Юган ул. Железнодорожная и ул. Восточная |
| 1.1.1. | Асфальтирование  | 2014 | 4619 | 4619 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет автномного округа и бюджет с.п. Усть-Юган |
|  | Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | 231 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет с.п. Усть-Юган |
|  |  | 2014 | 4388 | 4388 | 0 | 0 | 0 | 0 | бюджет автономного округа |
| 1.2. | Автомобильная дорога ул. Центральная п.Усть-Юган |
| 1.2.1. | Асфальтирование | 2015 | 1300 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | бюджет автономного округа и бюджет с.п. Усть-Юган |
|  | Из них | 2015 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | бюджет с.п. Усть-Юган |
|  |  | 2015 | 1235 | 0 | 1235 | 0 | 0 | 0 | Бюджет автономного округа |
| 1.3. | Автомобильная дорога ул. Объездная п.Юганская Обь |
| 1.3.1. | Подсыпка щебня и асфальтирование с установкой водопропускными труб | 2016 | 6151 | 0 | 0 | 6151 | 0 | 0 |  |
|  | Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 307 | 0 | 0 | 307 | 0 | 0 | бюджет с.п. Усть-Юган |
|  |  | 2016 | 5844 | 0 | 0 | 5844 | 0 | 0 | бюджет автономного округа |
| 1.4. | Автомобильная дорога по ул. Мостовиков п.Юганская Обь |
| 1.4.1. | Асфальтирование | 2017 | 3309,9 | 0 | 0 | 0 | 3309,9 | 0 | привлеченные средства |
| 1.5. | Автомобильная дорога по ул. Мостовиков п.Юганская Обь |
| 1.5.1. | Ремонт дороги | 2017 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | привлеченные средства |
|  | **ИТОГО по задаче 1** |  | **15477,9** | **4619** | **1300** | **6151** | **3309,9** | **98** |  |
|  | **Из них:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **за счет средств с.п. Усть-Юган**  |  | **603** | **231** | **65** | **307** | **0** | **0** |  |
|  | **за счет средств окружного бюджета**  |  | **11467** | **4388** | **1235** | **5844** | **0** | **0** |  |
|  | **за счет привлеченных средств** |  | **3407,9** | **0** | **0** | **0** | **3309,9** | **98** |  |
| **Задача 2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения**  |
| 2.1. | Содержание автомобильных дорог летнее | 2014-18 гг | 750 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | привлеченные средства |
| 2.2. | Содержание автомобильных дорог зимнее | 2014-18 гг | 3000 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | бюджет с.п. Усть-Юган  |
| 2.3. | Содержание автомобильных дорог зимнее | 2014-18 гг | 1000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | привлеченные средства |
|  | **ИТОГО по задаче 2** | **2014-2018** | **4756** | **950** | **950** | **950** | **950** | **950** |  |
|  | **Из них:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **за счет средств с.п. Усть-Юган**  |  | **3000** | **600** | **600** | **600** | **600** | **600** |  |
|  | **за счет средств окружного бюджета**  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
|  | **за счет привлеченных средств** |  | **1750** | **350** | **350** | **350** | **350** | **350** |  |
| **ИТОГО** |
|  | **ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ** |  | **20227,9** | **5569** | **2250** | **7101** | **4259,9** | **1048** |  |
|  | **Из них:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **за счет средств с.п. Усть-Юган**  |  | **3603** | **831** | **665** | **907** | **600** | **600** |  |
|  | **за счет средств окружного бюджета**  |  | **11467** | **4388** | **1235** | **5844** | **0** | **0** |  |
|  | **за счет привлеченных** **средств** |  | **5157,9** | **350** | **350** | **350** | **3659,9** | **448** |  |