**Отчет о реализации муниципальной программы**

**«Развитие транспортной системы в сельском поселении Усть-Юган на 2019-2025 годы» в 2022 году**

Муниципальной программой «Развитие транспортной системы в сельском поселении Усть-Юган на 2019-2025 годы» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий:

Основные программные мероприятия включают в себя следующие направления:

1. Ремонт автомобильных дорог сельского поселения Усть-Юган.

Включает в себя регулярное обследование и ремонт элементов обустройства автомобильных дорог и искусственных сооружений.

2. Содержание автомобильных дорог.

Включает в себя очистку проезжей части дорог, скашивание травы на обочинах, очистку дорожных знаков, ограждений, сигнальных столбиков, отверстий труб. Установка и содержание дорожных знаков. Обустройство пешеходных переходов.

Финансовое обеспечение муниципальной программы в 2022 году составило ***7 639,24200*** тыс. рублей, в том числе средства бюджета автономного округа – ***0,00000,*** бюджета района ***0,00000*** тыс. рублей, местного бюджета – ***3190,40232*** тыс. рублей, иных источников – ***0,00000*** рублей.

По мероприятию «Ремонт автомобильных дорог сельского поселения Усть-Юган» финансовые расходы составили 541,01000 тыс. рублей, по мероприятию «Содержание автомобильных дорог» финансовые расходы составили 7 098,23200 тыс. рублей.

В 2022 году в рамках основного мероприятия муниципальной программы **«Ремонт автомобильных дорог сельского поселения Усть-Юган»** были проведены работы по ямочному ремонту дорог в п.Усть-Юган по ул. Речная, ул. Восточная, ул. Внутриквартальный проезд № 11 (общей площадью ремонтируемого полотна около 194 м2 на сумму 481 140,00 руб.).

|  |  |
| --- | --- |
| Обследование дорог в 2021 г. | После проведенного ямочного ремонта |
| Ул. Восточная | |
|  |  |
| Внутриквартальный проезд № 11 | |
|  |  |
| Ул.Речная | |
|  |  |
|  |  |

В 2022 году в рамках основного мероприятия муниципальной программы **«Содержание автомобильных дорог»:**

- Выполнены работы по зимнему содержанию дорог общего пользования местного значения в п.Усть-Юган и п.Юганская Обь.

Общая площадь участков на территории поселения, подлежащих очистке от снега, составляет 112817 м2, в. т.ч.:

97 973,6 м2 – дороги,

7 450 м2- внутриквартальные проезды,

9 262,7 м2 -места общего пользования и придомовые территории (у шести МКД: Мостовиков д. 15, Тобольская д. 20, 24, Юганская д. 17, Березовая д. 30, 33).

- Проведены работы обновлению дорожной разметки на пешеходных переходах в районе общеобразовательных учреждений.

- Выполнены работы по организации улично-дорожной сети техническими средствами организации дорожного движения. Так на маршрутах следования школьных автобусов, в соответствии с утвержденным проектом организации дорожного движения, по ул. Тобольская установлены 62 дорожных знака, по ул. Школьная проведены работы по замене искусственной дорожной неровности и установке 28 знаков дорожного движения.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |